|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_

р.п. Радищево

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях развития транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 13.12.2023 № 907 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 23.05.2022 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 03.10.2023 № 648 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2025 года.

Глава Администрации А.В.Белотелов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район»Ульяновской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании**

**«Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Оценка текущего состояния сферы транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

Состояние транспортной системы является одним из ключевых факторов, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – Радищевский район).

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа в Радищевском районе осуществляются автомобильным транспортом. В целом состояние транспортного обслуживания может быть охарактеризовано как удовлетворительное.

Одной из важнейших составных частей транспортной системы в Радищевском районе являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое благополучие Радищевского района, является недостаточный уровень ремонта и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

По результатам инвентаризации автомобильных дорог Радищевского района, проведённой в порядке реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории Радищевского района имеется 213,6 км автомобильных автодорог общего пользования, в том числе:

- 174,4 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся к собственности поселений, из которых:

- 104,95 километров автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие;

- 32,8 километров автодорог – щебёночные;

- 36,6 километров автодорог – грунтовые.

- 39,2 километров региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования имеющих асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться удовлетворительным, поскольку 33 процента автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям. Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог – основные характеристики, требующие приведения в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Радищевского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании

**«Радищевский район» Ульяновской области»**

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития Радищевского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области(далее – муниципальная программа) являются:

1) повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению Радищевского района;

2) сбалансированное развитие транспортной системы;

3) снижение уровня негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду;

4) развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

5) повышение уровня транспортной безопасности на территории Радищевского района.

2.2. Стратегической целью социально-экономического развития Радищевского района является создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры.

**3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы**

**с национальными целями развития Российской Федерации,**

**стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**соответствующей государственной программы Ульяновской области**

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991&date=05.07.2024) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=478797&date=05.07.2024&dst=100016&field=134) Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/642-П, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на период до 2030 года.

**4. Описание задач муниципального управления в сфере транспортной системы**  **Радищевского района и способы их эффективного решения**

4.1. Задачами муниципального управления в сфере транспортной системы являются:

- оказание поддержки в развитии муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном образовании;

- создание условий для деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

4.2. Способами эффективного решения указанных задач являются:

1) взаимодействие исполнительных органов муниципального образования с органами исполнительной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления;

2) участие муниципального образования в реализации региональных проектов, входящих в состав национального;

3) реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в Радищевском районе;

4) повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населенных пунктов на основе развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

6) оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, в том числе по регулируемым тарифам.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы**

**в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | А.А.Кутлахметов - первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | АО «Радищевское автотранспортное предприятие» (по согласованию)МУ «Радищевский отдел капитального строительства» (по согласованию) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры общего пользования в Радищевском районе |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области»«Поддержка и развитие муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» |
| Показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателямКоличество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 305445,07684 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 54157,22684 тыс. рублей;в 2026 году – 46532,78 тыс. рублей;в 2027 году – 46891,98 тыс. рублей;в 2028 году – 52521,03 тыс. рублей;в 2029 году – 52521,03 тыс. рублей;в 2030 году – 52521,03 тыс. рублей. из них:бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области, имеющие целевое назначение (далее - областной бюджет) – 265370,58 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 46336,70 тыс. рублей;в 2026 году – 38632,28 тыс. рублей;в 2027 году – 38632,28 тыс. рублей;в 2028 году – 47256,44 тыс. рублей;в 2029 году – 47256,44 тыс. рублей;в 2030 году – 47256,44 тыс. рублей.бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет) – 40074,49624 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 7820,52684 тыс. рублей;в 2026 году – 7900,50 тыс. рублей;в 2027 году – 8259,70 тыс. рублей;в 2028 году – 5264,59 тыс. рублей;в 2029 году – 5264,59 тыс. рублей;в 2030 году – 5264,59 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с национальной целью развития Российской «Комфортная и безопасная среда для жизни» и государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании**

**«Радищевский район» Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Инфор-мационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | + | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрациимуниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» (далее – управление ТЭР, ЖКХ) | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | - |
| 2. | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | МП | + | Чел. | 2000 | 2100 | 2200 | 2310 | 2420 | 2540 | 2660 | управление ТЭР, ЖКХ | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

**СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»  |
| Ответственный за реализацию управление ТЭР, ЖКХ |
| 1.1. | Обеспечение дорожной деятельности | Приведение в нормативное состояние (строительство) дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения Радищевского района качественными услугами пассажирского транспорта» |
| 2.1. | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Обеспечено стабильное функционирование муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Радищевского района | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании**

**«Радищевский район» Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании«Радищевский район» Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 0 00 00000 | 305445,07684 | 54157,22684 | 46532,78 | 46891,98 | 52521,03 | 52521,03 | 52521,03 |
| областной бюджет | 265370,58 | 46336,70 | 38632,28 | 38632,28 | 47256,44 | 47256,44 | 47256,44 |
| местный бюджет | 40074,49624 | 7820,52684 | 7900,50 | 8259,70 | 5264,59 | 5264,59 | 5264,59 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 4 00 00000 | 296172,04 | 52680,69 | 45110,07 | 45469,27 | 50970,67 | 50970,67 | 50970,67 |
| областной бюджет | 256743,93 | 44933,99 | 37229,57 | 37229,57 | 45783,6 | 45783,6 | 45783,6 |
| местный бюджет | 39428,11 | 7746,70 | 7880,50 | 8239,70 | 5187,07 | 5187,07 | 5187,07 |
| 1.1 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 4 01 9Д110 | 272841,10 | 49077,27 | 41506,65 | 42257,17 | 46666,67 | 46666,67 | 46666,67 |
| областной бюджет | 234974,19 | 41330,57 | 33626,15 | 34017,47 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,0 |
| местный бюджет | 37866,91 | 7746,70 | 7880,50 | 8239,70 | 4666,67 | 4666,67 | 4666,67 |
| 1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 1.3 | Предоставление субсидии из бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 4 01 9Д200 | 10418,94 | 3603,42 | 3603,42 | 3212,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10418,94 | 3603,42 | 3603,42 | 3212,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения Радищевского района качественными услугами пассажирского транспорта» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 4 02 00000 | 8973,03684 | 1476,53684 | 1422,71 | 1422,71 | 1550,36 | 1550,36 | 1550,36 |
| областной бюджет | 8626,65 | 1402,71 | 1402,71 | 1402,71 | 1472,84 | 1472,84 | 1472,84 |
| местный бюджет | 346,38684 | 73,82684 | 20,00 | 20,00 | 77,52 | 77,52 | 77,52 |
| 2.1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 52 4 02 72370 | 8973,03684 | 1476,53684 | 1422,71 | 1422,71 | 1550,36 | 1550,36 | 1550,36 |
| областной бюджет | 8626,65 | 1402,71 | 1402,71 | 1402,71 | 1472,84 | 1472,84 | 1472,84 |
| местный бюджет | 346,38684 | 73,82684 | 20,00 | 20,00 | 77,52 | 77,52 | 77,52 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»**

**муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании**

**«Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | МУ «Радищевский отдел капитального строительства» (по согласованию) |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Обеспечение дорожной деятельности» |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям  | МП | + | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Управление ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Обеспечение дорожной деятельности» |
| 1.1. | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | Выполнение работ |  | км | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»  | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 296172,04 | 52680,69 | 45110,07 | 45469,27 | 50970,67 | 50970,67 | 50970,67 |
| областной бюджет |  | 256743,93 | 44933,99 | 37229,57 | 37229,57 | 45783,6 | 45783,6 | 45783,6 |
| местный бюджет |  | 39428,11 | 7746,70 | 7880,50 | 8239,70 | 5187,07 | 5187,07 | 5187,07 |
| 1.1 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 272841,10 | 49077,27 | 41506,65 | 42257,17 | 46666,67 | 46666,67 | 46666,67 |
| областной бюджет |  | 234974,19 | 41330,57 | 33626,15 | 34017,47 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,0 |
| местный бюджет |  | 37866,91 | 7746,70 | 7880,50 | 8239,70 | 4666,67 | 4666,67 | 4666,67 |
| 1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 1.3 | Предоставление субсидии из бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 10418,94 | 3603,42 | 3603,42 | 3212,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10418,94 | 3603,42 | 3603,42 | 3212,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»  |
| 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для выполнения работ |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Определён перечень объектов |  |
| 2 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Произведена приёмка выполненных работ |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Акт выполненных работ |  |
| 4 | Произведена оплата выполненных работ |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Платежные поручения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения Радищевского района качественными услугами пассажирского транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы**

 **в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ  |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | АО «Радищевское автотранспортное предприятие» (по согласованию) |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение показателя | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам | МП | + | Чел. | 2000 | 2100 | 2200 | 2310 | 2420 | 2540 | 2660 | Управление ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение показателя по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| . | Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» |
| 1.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Выполнение работ |  | Чел. | 2000 | 2100 | 2200 | 2310 | 2420 | 2540 | 2660 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения Радищевского района качественными услугами пассажирского транспорта» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 8973,03684 | 1476,53684 | 1422,71 | 1422,71 | 1550,36 | 1550,36 | 1550,36 |
| областной бюджет |  | 8626,65 | 1402,71 | 1402,71 | 1402,71 | 1472,84 | 1472,84 | 1472,84 |
| местный бюджет |  | 346,38684 | 73,82684 | 20,00 | 20,00 | 77,52 | 77,52 | 77,52 |
| 1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 8973,03684 | 1476,53684 | 1422,71 | 1422,71 | 1550,36 | 1550,36 | 1550,36 |
| областной бюджет |  | 8626,65 | 1402,71 | 1402,71 | 1402,71 | 1472,84 | 1472,84 | 1472,84 |
| местный бюджет |  | 346,38684 | 73,82684 | 20,00 | 20,00 | 77,52 | 77,52 | 77,52 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| «Обеспечение населения Радищевского района качественными услугами пассажирского транспорта» |
| 1 | Отбор исполнителя услуг |  | Управление ТЭР, ЖКХ |  |  |
| 2 | Заключён муниципальный контракт |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| 3 | Предоставлена субсидия |  | Управление ТЭР, ЖКХ | Акт выполненных работ, платежные поручения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_