|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_

р.п. Радищево

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

 в муниципальном образовании «Радищевский район»

 Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 19.12.2018 № 653 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 21.06.2021 № 357 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 19.12.2018 № 653»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 06.12.2021 № 744 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 03.10.2023 № 647 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2024-2026 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 26.12.2023 № 960 «О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 19.02.2024 № 157 «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2025года.

Глава Администрации А.В.Белотелов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район»Ульяновской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

1. **Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области**

1.1. В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области (далее – Радищевский район) осуществляются мероприятия, направленные:

1) на строительство, реконструкцию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение);

2) на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также - ТКО);

3) на рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности;

4) на создание комфортной среды для проживания граждан.

1.2. По итогам 2024 года в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства в Радищевском районе отмечается:

1) процент износа магистральных водопроводов и внутрипоселковых водопроводов в населённых пунктах составляет 70-90% и поэтому требуются большие затраты по его содержанию, ремонту и модернизации объектов водоснабжения;

2) на территории муниципального образования газифицировано 10 населённых пунктов, подлежат газификации – 13. Уровень газификации населения составляет 53%. По программе ПАО «Газпром» на территории Радищевского района в 2022 году начато строительство межпоселковых газопроводов (с. Верхняя Маза - с. Софьино – с. Ореховка – с. Волчанка – ст. Рябрина – с. Вязовка), в планах газификация 8 населенных пунктов Калиновского и Ореховского сельских поселений;

3) общее количество площадок накопления ТКО на конец 2024 года составляет 302 шт., общее количество контейнеров составляет 373 шт.;

4) благодаря реализации энергосервисных контрактов за последние годы почти в 5 раз удалось увеличить количество светоточек на территориях населённых пунктов района (общее количество на 01.01.2023 - 751, на 01.01.2022 - 530), в целях рационального использования энергетических ресурсов планомерно проводится сокращение количества энергетически неэффективных светильников в муниципальных бюджетных учреждениях.

1.3. Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Радищевском районе являются:

1) неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям в населённых пунктах, где для целей централизованного питьевого водоснабжения используются подземные источники с природным высоким содержанием минерализации и жесткости;

2) высокий износ водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений;

3) эксплуатация энергетически неэффективных источников тепловой энергии;

4) использование энергетически неэффективных светильников в муниципальных бюджетных учреждениях;

5) недостаток квалифицированных специалистов;

6) недостаточное количество мест (площадок) накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления ТКО), обустроенных в соответствии с санитарными правилами и нормами;

7) необходимость газификации объектов социальной сферы.

1.4. Причинами возникновения указанных проблем являются:

1) недостаток бюджетных средств;

2) низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов;

3) недостаточно развитая инфраструктура для обработки (сортировки), утилизации и захоронения ТКО;

4) низкая энергетическая эффективность зданий, строений, сооружений в жилищно-коммунальном комплексе, что приводит к увеличению коммунальных платежей и дополнительной финансовой нагрузке.

1.5. Модернизация и инновационное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства не могут быть осуществлены без укрепления кадрового потенциала. Всё острее ощущается недостаток квалифицированных кадров, остается низким уровень производительности труда, что обусловлено недостаточным развитием социального партнерства, невысоким (по сравнению с другими отраслями экономики) уровнем оплаты труда, а также ухудшающейся ситуацией, связанной с отсутствием квалифицированных специалистов в данной сфере.

Необходимость решения вышеизложенных проблем программным методом объясняется следующими факторами:

региональной и государственной значимостью проблем;

учётом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение проблем в жилищно-коммунальном комплексе тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности населения.

**2. Описание приоритетов и цели социально-экономического**

**развития Радищевского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития Радищевского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» (далее также - муниципальная программа) являются:

расширение возможностей граждан по улучшению жилищных условий и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

обеспечение газификации и догазификации;

формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.

2.2. Стратегической целью муниципальной программы является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни населения на территории Радищевского района.

**3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы**

**с национальными целями развития Российской Федерации,**

**стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**соответствующей государственной программы Ульяновской области**

Муниципальная программа взаимосвязана с национальными целями развития Российской Федерации, определенными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=05.07.2024) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=478797&date=05.07.2024&dst=100016&field=134) Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/632 «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

**4. Описание задач муниципального управления**

 **в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения**

 **энергетической эффективности в Радищевском районе**

 **и способы их эффективного решения**

4.1. Задачами муниципального управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, являются:

1) повышение доступности, надежности и безопасности предоставляемых коммунальных услуг;

2) повышение качества питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем водоснабжения;

3) создание устойчивой системы обращения с ТКО;

4) обеспечение газификации и догазификации населенных пунктов;

5) обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и прохождение отопительных периодов;

6) рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении и повышении собственной энергетической эффективности.

4.2. Для решения задач муниципальной программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

1) строительство, реконструкция (модернизация), ремонт объектов питьевого водоснабжения;

2) приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО, обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО;

3) строительство и (или) реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоотведения систем коммунальной инфраструктуры;

4) газификации муниципальных объектов;

5) подготовка и прохождение отопительных периодов, в том числе ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей;

6) закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности, ремонт объектов наружного освещения.

7) обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**  **в муниципальном образовании «Радищевский район»**  **Ульяновской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | МУ «Радищевский отдел капитального строительства»  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни населения на территории Радищевского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», «Газификация населенных пунктов муниципального образования», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Показатели муниципальной программы | Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 6834,16443 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 801,43289 тыс. рублей;в 2026 году – 746,46577 тыс. рублей;в 2027 году - 746,46577 тыс. рублей;в 2028 году - 1296,6 тыс. рублей;в 2029 году - 1496,6 тыс. рублей;в 2030 году - 1746,6 тыс. рублей. из них:бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области, имеющие целевое назначение (далее - областной бюджет) – 1224,16443 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 41,43289 тыс. рублей;в 2026 году – 236,46577 тыс. рублей;в 2027 году - 236,46577 тыс. рублей;в 2028 году - 236,6 тыс. рублей;в 2029 году - 236,6 тыс. рублей;в 2030 году - 236,6 тыс. рублей.бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет) – 5610,0 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2025 году – 760,0 тыс. рублей;в 2026 году - 510,0 тыс. рублей;в 2027 году – 510,0 тыс. рублей;в 2028 году - 1060,0 тыс. рублей;в 2029 году - 1260,0 тыс. рублей;в 2030 году – 1510,0 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная городская среда» и «Экология», государственной программой Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышениеэнергетической эффективности в Ульяновской области»  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**  **в муниципальном образовании «Радищевский район»**  **Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение  | Значение показателя по годам | Документ  | Ответственный за достижение значений показателя  | Связь с показа-телями  | Информа-ционная система  |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг | МП\* | + | % |  | х | х | х | х | х | х | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации (далее -Управление ТЭР, ЖКХ) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \*Примечание. МП - муниципальная программа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

**СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**  **в муниципальном образовании «Радищевский район»**  **Ульяновской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задач структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация теплоснабжения в населенных пунктах Радищевского района» (куратор - А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации) |
| Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. | Организация подготовки и прохождения отопительных периодов, в том числе ремонта (строительства) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей | Обеспечение прохождения отопительных периодов в соответствии с нормативными требованиями (правилами) | Качество предоставления коммунальных услуг |
| 1.2. | Организация проведения ремонта муниципального жилья | Обеспечение проведения ремонта муниципального жилья | Качество предоставления коммунальных услуг |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)»(куратор - А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации) |
| Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1. | Организация строительства, реконструкции (модернизации), ремонта объектов питьевого водоснабжения, объектов водоотведения | Обеспечение бесперебойного водоснабжения качественной питьевой водой населения Радищевского района | Качество предоставления коммунальных услуг |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов»(куратор - А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации) |
| Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1. | Обеспечение развития инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО, приобретение контейнеров в населенных пунктах  | Качество предоставления коммунальных услуг |
| Направление (подпрограмма) «Газификация населенных пунктов муниципального образования» |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района»(куратор - А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации) |
| Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1. | Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района | Увеличение количества газифицированных муниципальных объектов социальной сферы, снижение уровня затрат на теплоснабжение муниципальных объектов социальной сферы  | Снижение уровня затрат на теплоснабжение муниципальных объектов социальной сферы  |
| Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»(куратор - А.А.Кутлахметов - Первый заместитель Главы Администрации) |
| Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1. | Рациональное использование энергетических ресурсов  | Снижение удельного потребления электрической энергии муниципальными объектами социальной сферы | Снижение уровня затрат на на электропотребление  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**  **в муниципальном образовании «Радищевский район»**  **Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 0 00 00000 | 6834,16443 | 801,43289 | 746,46577 | 746,46577 | 1296,6 | 1496,6 | 1746,6 |
| областной бюджет | 38 0 00 00000 | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| местный бюджет | 38 0 00 00000 | 5610,0 | 760,0 | 510,0 | 510,0 | 1060,0 | 1260,0 | 1510,0 |
| Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 5254,16443 | 571,43289 | 516,46577 | 516,46577 | 1016,6 | 1216,6 | 1416,6 |
| областной бюджет |  | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| местный бюджет |  | 4030,0 | 530,0 | 280,0 | 280,0 | 780,0 | 980,0 | 1180,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация теплоснабжения в населенных пунктах Радищевского района»  | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 01 00000 | 1930,0 | 530,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| областной бюджет | 38 4 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 4 01 00000 | 1930,0 | 530,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 1.1 | Подготовка и прохождение отопительных периодов, в том числе ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 01 60032 | 1750,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.2 | Проведение ремонта муниципального жилья | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 01 60077 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 02 00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| областной бюджет | 38 4 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 4 02 00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| 2.1 | Строительство, реконструкция (модернизация), ремонт объектов питьевого водоснабжения, объектов водоотведения | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 02 00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| областной бюджет | 38 4 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 4 02 00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбора ТКО» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 03 00000 | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| областной бюджет | 38 4 03 00000 | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| местный бюджет | 38 4 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 03 70080 | 768,0 | 0,0 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| областной бюджет | 38 4 03 70080 | 768,0 | 0,0 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| местный бюджет | 38 4 03 70080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО |  | Всего,в том числе: | 38 4 03 70070 | 456,16443 | 41,43289 | 82,86577 | 82,86577 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| областной бюджет | 38 4 03 70070 | 456,16443 | 41,43289 | 82,86577 | 82,86577 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| местный бюджет | 38 4 03 70070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Газификация населенных пунктов муниципального образования» |
| Направление (подпрограмма) «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 04 00000 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| областной бюджет | 38 4 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 4 04 00000 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1.1 | Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 04 60078 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 05 00000 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 38 4 05 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 38 4 05 00000 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 05 60018 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Организация теплоснабжения в населенных пунктах Радищевского района»**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | ОКС  |

1. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  | Базовое значение показателя  | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Подготовка и прохождение отопительных периодов, в том числе ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей» |
| 1.1. | Доля источников тепловой энергии, подготовленных к прохождению отопительного периода, в общем количестве источников тепловой энергии, подлежащих подготовке к отопительному периоду | МП | + | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления ТЭР, ЖКХ |
| 1.2 | Доля отремонтированного муниципального жилья, в общем количестве муниципального жилья, подлежащего ремонту | МП | + | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата)  | Базовое значение мероприятия (результата)  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Подготовка и прохождение отопительных периодов, в том числе ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей» |
| 1.1. | Ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей | Оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 01 60032 |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Ремонт муниципального жилья | Оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 01 60077 |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий  | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация теплоснабжения в населенных пунктах Радищевского района»  | Управление ТЭР, ЖКХ |  местный бюджет | 38 4 01 00000 | 5850,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 1 | Ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей | Управление ТЭР, ЖКХ |  местный бюджет | 38 4 01 60032 | 4500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2 | Ремонт муниципального жилья | Управление ТЭР, ЖКХ |  местный бюджет | 38 4 01 60077 | 1350,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный исполнитель  | Документ  | Информационная система (источник данных)  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Подготовка и прохождение отопительных периодов, в том числе ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей» |
| 1. | Ремонт (строительство) и модернизация теплоисточников и тепловых сетей |
| 1.1 | Подготовка документов, определение подрядчика на выполнение работ | 31.05.2025 | ОКС, Отдел закупок | ПСД |  |
| 1.2 | Осуществление ремонтных работ, подписание актов приемки выполненных работ | 31.08.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ | Акты |  |
| 1.3 | Проведение оплаты выполненных работ | 30.12.2025 | бухгалтерия | Платежные поручения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | ОКС |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  | Базовое значение показателя  | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)» |
| 1.1. | Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество услуг по водоснабжению (водоотведению) | МП\* | + | чел. | 72 | х | х | х | х | х | х | Управления ТЭР, ЖКХ |

МП\* - муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата)  | Базовое значение мероприятия (результата)  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача 1 «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)» |
| 1.1. | Ремонт (строительство) и модернизация объектов питьевого водоснабжения (водоотведения) | оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 02 60079 | м | 1800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 700 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий  | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)»  | Управление ТЭР, ЖКХ |  местный бюджет | 38 4 02 00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| 1. | Ремонт (строительство) и модернизация объектов питьевого водоснабжения (водоотведения) | Управление ТЭР, ЖКХ |  местный бюджет | 38 4 02 60079 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный исполнитель  | Документ  | Информационная система (источник данных)  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности, надежности и безопасности водоснабжения (водоотведения)» |
| 1. | Ремонт (строительство) и модернизация объектов питьевого водоснабжения (водоотведения)  |
| 1.1 | Подготовка документов, определение подрядчика на выполнение работ | 31.05.2025 | ОКС, Отдел закупок | ПСД |  |
| 1.2 | Осуществление ремонтных работ, подписание актов приемки выполненных работ | 31.08.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ | Акты |  |
| 1.3 | Проведение оплаты выполненных работ | 30.12.2025 | бухгалтерия | Платежные поручения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов»**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | ОКС |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  | Базовое значение показателя  | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО» |
| 1.1. | Доля обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в общем количестве мест (площадок) накопления ТКО в населённых пунктах Радищевского района | МП | + | % | 93,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата)  | Базовое значение мероприятия (результата)  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов» |
| 1.1. | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | Оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 03 70080 | ед. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | Оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 03 70070 | ед. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов» | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 03 00000 | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| областной бюджет | 38 4 03 00000 | 1224,16443 | 41,43289 | 236,46577 | 236,46577 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| местный бюджет | 38 4 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКОПриобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 03 70080 | 768,0 | 0,0 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| областной бюджет | 38 4 03 70080 | 768,0 | 0,0 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| местный бюджет | 38 4 03 70080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | Управление ТЭР, ЖКХ | Всего,в том числе: | 38 4 03 70070 | 456,16443 | 41,43289 | 82,86577 | 82,86577 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| областной бюджет | 38 4 03 70070 | 456,16443 | 41,43289 | 82,86577 | 82,86577 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| местный бюджет | 38 4 03 70070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбора твёрдых коммунальных отходов» |
| 1. | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО, обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО |
| 1.1 | Подготовка документов, определение подрядчика на выполнение работ | 31.05.2025 | ОКС, Отдел закупок | ПСД |  |
| 1.2 | Осуществление ремонтных работ, подписание актов приемки выполненных работ | 31.08.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ | Акты |  |
| 1.3 | Проведение оплаты выполненных работ | 30.12.2025 | бухгалтерия | Платежные поручения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании**

 **«Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | ОКС |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  | Базовое значение показателя  | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района» |
| 1.1. | Доля газифицированных объектов социальной сферы в общем количестве объектов социальной сферы | МП | + |  % | 74,2 | 74,2 | 77,4 | 80,6 | 83,8 | 87,1 | 100 | Управления ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата)  | Базовое значение мероприятия (результата)  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района» |
| 1.1. | Газификация муниципальных объектов социальной сферы  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района» | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 04 00000 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1.1 | Газификация муниципальных объектов социальной сферы  | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 04 60078 | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный исполнитель  | Документ  | Информационная система (источник данных)  |
| Задача «Обеспечение газификации и догазификации муниципальных объектов социальной сферы» |
| 1. | Газификация муниципальных объектов социальной сферы Радищевского района |
| 1.1 | Подготовка документов, определение подрядчика на выполнение работ | 31.05.2025 | ОКС, Отдел закупок | ПСД |  |
| 1.2 | Осуществление работ, подписание актов приемки выполненных работ | 31.08.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ | Акты |  |
| 1.3 | Проведение оплаты выполненных работ | 30.12.2025 | бухгалтерия | Платежные поручения |  |

6. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| 1 | Доля газифицированных объектов социальной сферы в общем количестве объектов социальной сферы | + | % | Определяется по формуле:Д=Осоц/Огазх100%, гдеД – доля газифицированных объектов социальной сферы на конец текущего года,Осоц – общее количество объектов социальной сферы, Огаз - количество газифицированных объектов социальной сферы на конец текущего года | Реестр объектов социальной сферы | Проданов В.П. – начальник Управления ТЭР, ЖКХ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | ОКС, отдел закупок, отдел финансов |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  | Базовое значение показателя  | Значение показателя по годам | Наименование структурного подразделения, ответственного за достижение значения показателя |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1. | Доля светильников с высоким классом энергетической эффективности, установленных на объектах социальной сферы, в общем количестве светильников, установленных на объектах социальной сферы | МП | + | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | Управления ТЭР, ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата)  | Базовое значение мероприятия (результата)  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1. | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности  | Оказание услуг (выполнение работ) | 38 4 05 60018 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 05 00000 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности  | Управление ТЭР, ЖКХ | местный бюджет | 38 4 05 60018 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  | Ответственный исполнитель  | Документ  | Информационная система (источник данных)  |
| Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности |
| 1.1 | Закупка светильников | 30.06.202530.12.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ | Товарные чеки |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_