|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_

р.п. Радищево

О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

на 2019-2024 годы

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 19.12.2018 № 653 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы», следующие изменения:

1) В Паспорте Программы:

а) строку «Индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Индикаторы Программы | ремонт водопроводных сетей;  замена и ремонт неисправных пожарных гидрантов;  замена башни Рожновского;  разработка проектно-сметной документации реконструкции водопровода;  количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в населённых пунктах Ульяновской области (далее – ТКО);  приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов;  замена котла;  ремонт муниципального жилья;  ремонт муниципального имущества;  актуализация схем теплоснабжения. | »; |

б) строку «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | **Объёмы и**  **источники**  **финансирования** | Объём финансирования составляет 5414,40498 тыс. рублей, из них:  880,3465 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» (далее - местный бюджет);  4534,05848 тыс. рублей - ассигнования бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | »; |

в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  ремонт водопроводных сетей – 1,656 км;  замена башни Рожновского 1 шт/15м3;  обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО в населённых пунктах Ульяновской области 15 шт.;  приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов 4 шт.  замена одного котла;  ремонт муниципального жилья 1квартира;  ремонт муниципального имущества  Актуализация схем теплоснабжения 3шт | »; |

2) Раздел 6 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 5414,40498 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы по годам тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Областной бюджет | 1527,06519 | 761,5575 | 201,778 | - | 36,88 | 2006,77779 | 4534,05848 |
| Местный бюджет | 62,21392 | 7,6925 | 180,57895 | 20 | 63,36 | 546,50113 | 880,3465 |
| Всего | 1589,27911 | 769,25 | 382,35695 | 20 | 100,24 | 2553,27892 | 5414,40498 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»;

3) Раздел 8 Оценка эффективности реализации Программы изложить в следующей редакции:

**«8**. **Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить улучшение предоставления коммунальных услуг (водоснабжения) жителей сельских поселений;

- сократить ежегодные потри воды в системе водоснабжения на 0,1%;

- улучшить водоснабжение в населенных пунктах;

- привести места (площадки накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства;

- обеспечить благоприятную окружающую среду;

- обеспечить бесперебойную работу теплоисточника одного;

- привести в надлежащее состояние кровлю, электрооборудование и технологическое оборудование котельной с. Дмитриевка, ул. Лесная, 9.

- Актуализация схем теплоснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, представленной в приложении № 3.»;

4) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Программе

**Основные мероприятия программы, оценка финансовых потребностей, сроки их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование мероприятия | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Финансирование по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета |
| с. Паньшино | Ремонт  водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 2029,0136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,23581 | 2006,77779 |
| п. Паньшино | Составление экспертного исследования | Ценовая экспертиза локального сметного расчета для участия в программе ремонта водопроводных сетей | Обеспечи  вается повышение надёжности водо-снабжения | 11,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,840 | - |
| с. Вязовка | Ремонт  водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 1308,89271 | 13,35071 | 1295,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ореховка, | Ремонт  водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 234,3864 | 2,86321 | 231,52319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт муниципального жилья | Ремонт кровли | Износ жилфонда | Снижение физического износа муници-пального жилья; улучшение качества жилищных условий | 40,0 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
| с. Нижняя Маза | Ремонт  водопроводных сетей | Необходима замена аварийных участков, изношенность 100% | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Пожарные гидранты | Замена и ремонт пожарных гидрантов | Необходимость замены и ремонта | Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов | 66,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
| с. Дмитриевка | Замена башни Рож1шт/15м3новского | Износ башни Рожновского 100% 1шт и ограничение подачи воды | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 769,25 | - | - | 7,6925 | 761,5575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Вязовка | Ремонт зоны санитарной охраны родника | Приведение в надлежащее состояние | Обеспечи-вается повышение надёжности водо-снабжения | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Дмитриевка | Обустройство мест  (площадок) накопления  ( том числе: раздельного накопления) ТКО | Отсутствие мест  (площадок накопления (в том числе: раздельного накопления ) ТКО | Обеспечение благоприятной окружающей среды | 212,35695 | - | - | - | - | 10,57895 | 201,778 | - | - | - | - | - | - |
| с. Ореховка | приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отсутствие контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | Обеспечение благоприятной окружающей среды | 35,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,44 | 31,68 | - | - |
| с. Волчанка | приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отсутствие контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | Обеспечение благоприятной окружающей среды | 35,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,44 | 31,68 | - | - |
| Котельная № 2,  п. Октябрьский, ул. Мира,15 А | замена котла ИШМА-100 2У | износ оборудования 100% | обеспечение бесперебойной работы тепло-источника | 144,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,0 | - |
| Котельная в  с. Дмитриевка,  ул. Лесная, 9 | ремонт кровли газовой котельной | устранение протечки  кровли, | Приведение в надлежащее состояние кровли | 198,69322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,69322 | - |
| Ремонт муниципального жилья  п. Володарский | Ремонт кровли дома | износ жилфонда | Снижение физического износа муници-пального жилья, улучшение качества жилищных условий | 31,73210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,73210 | - |
| Котельные  р.п. Радищево,  п. Октябрьский,  с. Дмитриевка | Разработка схем теплоснабжения | Исполнение  ФЗ от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; ФЗ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях  к схемах теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения (с изменениями) | Надежность  и энергоэф-фективность объектов тепло-снабжения . Актуализация схем тепло-снабжения | 138,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,0 | - |
| ИТОГО | | | | 5414,40498 | 62,21392 | 1527,06519 | 7,6925 | 761,5575 | 180,57895 | 201,778 | 20 | - | 36,88 | 63,36 | 546,50113 | 2006,77779 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 19.02.2024 № 157 «О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Администрации А.В.Белотелов