|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_

р.п. Радищево

**О проведении противопаводковых мероприятий в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего паводка и ледохода 2025 года в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области в 2025 году (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области:

1) Разработать и принять планы проведения подготовительных противопаводковых мероприятий в поселениях, их копии представить в отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области до 15.02.2025 года.

2) Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

3) С началом таяния снега перед подъёмом воды в водоёмах расчистить русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода.

4) Разобрать низководные мосты, открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах.

5) Организовать проведение обваловывания территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления.

6) Принять меры по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

7) Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка и ледохода на важнейших объектах.

8) Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства организовать и провести безаварийный пропуск паводковых вод и ледохода в населённых пунктах.

9) В срок до 5 марта 2025 года провести обследование состояния гидротехнических сооружений и исправности водорегулирующих устройств, плотин, расположенных на территории поселения, при необходимости организовать приведение их в исправное состояние, принять меры к своевременному сбросу воды и сохранности их в период прохождения паводка и ледохода.

10) О всех чрезвычайных ситуациях на дорогах, в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях, мостах немедленно сообщать в районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по телефонам: 2-12-84; 2-24-26, 2-23-14.

3. Начальнику управления по развитию городского поселения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области обеспечить исполнение подпунктов 1-10 пункта 2 настоящего постановления.

4. На период весеннего паводка (распутицы) возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности функции по организации безаварийного пропуска паводка и ледохода.

5. Отделу по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области:

- до 5 марта 2025 года обследовать в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах плотины, запруды, определить их состояние, организовать своевременный сброс воды до установленных уровней;

- организовать создание на время половодья необходимых запасов ГСМ и кормов для животноводства;

- организовать подготовку формирований гражданской обороны к проведению спасательных работ и обеспечению их необходимой техникой и средствами спасения;

- организовать дежурство руководящего состава организаций в период прохождения паводка.

6. Разрешить противопаводковой комиссии привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

7. Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях сохранности автомобильных дорог и сооружений на них, запретить движение автотранспорта и тракторов (далее - транспорт) в период весенней распутицы 2025 года:

- на всех грунтовых дорогах;

- на дорогах с гравийным и щебёночным покрытием транспорта с общей массой выше 8 тонн;

- на дорогах с асфальтобетонным покрытием транспорта с общей массой выше 16 тонн.

8. Рекомендовать генеральному директору ОАО «ТАН»:

1) В соответствии с прогнозом Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнить период ограничения движения автотранспорта, о чём сообщить населению через средства массовой информации.

2) В исключительных случаях производить выдачу специальных пропусков на автотранспортные средства с общей массой выше,чем указанной в пункте 7 настоящего постановления.

Разрешить, как исключение, проезд без специальных пропусков автомобилей-рефрижераторов и других автомашин, перевозящих продовольственные товары, семена, фураж, топливо, сжиженный газ для населения, сельхозинвентарь для посевных работ, медицинские препараты, почтовые грузы, и грузовых автомобилей, перегоняемых своим ходом с заводов изготовителей.

3) Установить в необходимых местах контрольные посты, шлагбаумы и дорожные знаки:

- 3.11 «Ограничение массы» - «8 т» на дорогах с гравийным и «16 т» с асфальтобетонным покрытием;

- 3.2 «Движение запрещено» - на грунтовых дорогах.

4) Запретить до 10 мая 2025 года отвлечение техники на работы, не связанные с ремонтом и содержанием автодорог района.

9. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новоспасский» обеспечить организацию оцепления, соблюдения общественного порядка, охрану государственной, муниципальной и общественной собственности, имущества граждан в районах затопления (подтопления).

10. В случае необходимости организации и производства взрывных работ на руслах рек, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, обращаться в отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования «Радищевский район».

11. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 05.02.2024 № 111 «О проведении противопаводковых мероприятий в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области в 2024 году».

12. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Администрации А.В.Белотелов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  постановлением Администрации  муниципального образования  «Радищевский район»  Ульяновской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий**

**в муниципальном образовании «Радищевский район»**

**Ульяновской области в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Назначение ответственных из числа специалистов администраций поселений на время пропуска паводковых вод | 01.03.2025 | Главы администраций сельских поселений муниципального образования «Радищевский район» (далее - главы администраций сельских поселений) (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее - начальник управления по развитию городского поселения) |
| 2. | Организация информирования населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств районного звена Ульяновской ТП РСЧС по выполнению противопаводковых мероприятий, спасательных работ | с 01.03.2025  до окончания  паводка | Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее – Отдел по делам ГО ЧС) |
| 3. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и сельских поселений вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и проведения аварийно-спасательных работ | 01.03.2025 | Отдел по делам ГО ЧС;  Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского повеления |
| 4. | Организация мониторинга уровня воды в реках | 01.03.2025 | Отдел по делам ГО ЧС |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства в период весеннего паводка и ледохода из числа работников Администрации муниципального образования «Радищевский район», сельских поселений, МУ «Сервис» | 01.03.2025 | Отдел по делам ГО ЧС |
| 6. | Выявление объектов, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности | 01.03.2025 | Руководители предприятий, учреждений, организаций района  (по согласованию);  Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 7. | Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода | 01.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 8. | Очистка подъездных путей до плотин прудов | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 9. | Очистка шахт прудов от снега и льда | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 10. | Понижение уровня воды в прудах путём открытия донников | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 11. | Обследование состояния гидротехнических сооружений и исправности водорегулирующих устройств, плотин, запруд предприятий и фермерских хозяйств, при необходимости приведение их в исправное состояние, принятие мер к своевременному сбросу воды и сохранности их в период прохождения паводка и ледохода | 05.03.2025 | Руководители предприятий, учреждений, организаций района  (по согласованию);  Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 12. | Обследование в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах плотин, запруд, определение их состояния, организация своевременного сброса воды до установленных уровней | до 05.03.2025 | Отдел по развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Радищевский район» |
| 13. | Разборка низководных мостов, открытие, очистка от снега и наледи отверстий малых мостов и водопропускных труб на автодорогах | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Начальник управления по развитию городского поселения |
| 14. | Обваловка русел рек, территорий предприятий, организаций, производственных, административ­ных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию),  Начальник управления по развитию городского поселения; Руководители предприятий, учреждений, организаций района (по согласованию) |
| 15. | Организация работ по подготовке пунктов временного размещения населения, пострадавшего в ЧС в период пропуска паводковых вод | 05.03.2025 | Главы администраций сельских поселений (по согласованию);  Руководители предприятий, учреждений, организаций района (по согласованию) |
| 16. | Принятие мер по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах | 10.03.2025 | ОАО «ТАН» (по согласованию);  Руководители предприятий, учреждений, организаций района (по согласованию) |
| 17. | Осуществление контроля за качеством питьевой воды | постоянно | Ответственный за организацию рабочих мест в р.п. Радищево филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе» (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_